|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **주차** | (~4/25) | **기간** | 2023.04.19~ 2023.04.25 | **지도교수** | (서명) |
| **이번주차 진행내용 요약** | 이펙트 제작 | | | | |

- 인게임 이펙트 제작을 완료하였다.

제작 이펙트 예시)

텍스트이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **문제점 정리** | 인게임 적용 X | | |
| **해결방안** |  | | |
| **다음주차** | (~5/2) | **다음기간** | 2023.4.26~2023.5.2 |
| **다음주 할일** | 이펙트 및 사운드의 인게임 적용 / 장애물 관련 수치 등 조절 / 발표용 ppt 제작 및 대본 작성 | | |
| **지도교수 Comment** |  | | |