## Slide 1
졸업작품팀
Enjoy your stylish business and campus life with BIZCAM
졸업 작품 팀 명단
▼
3
팀원
박지용 | 게임공학과 2017180013 클라이언트(메인) 담당
박재윤 | 게임공학과 2017182014 그래픽 담당
이준혁 | 게임공학과 2017182033 기획 및 클라이언트(서브) 담당

## Slide 2
나의 역할
현상황분석
개요
계획 수립
Things to do
▼
4
page
가 가 가 가 가나다 ↔
Enjoy your stylish business and campus life with BIZCAM
언리얼5의 기능을 익히고 아이템 및 Ai컨트롤러 구현하기
언리얼5 신기능, 아이템, Ai
기존 언리얼4를 사용하다 바뀐 언리얼 5의 새로운 기능과 조작을 익힘, 게임에 사용되는 각종 아이템구현과 Ai컨트롤러 구현
1월
캐릭터와 몬스터 제작
캐릭터, 몬스터, 아군Ai(1)
게임 주인공인 캐릭터와 몬스터의 제작을 위해 직접 만든 애니메이션과 에셋 적용
2월 후반부터 Ai 구성
2월
아군AI 제작
아군AI(2)
중점 연구분야인 아군 AI를 직접 제작한다.
3월
게임 컨텐츠
게임 컨텐츠 관련 , 서버
본 게임에 적용되는 세부적인 컨텐츠를 제작한다. Ex(패턴 상호작용, 맵이동, 속도)
4월~

## Slide 3
나의 역할
현상황분석
개요
계획 수립
▼
4
page
가 가 가 가 가나다 ↔
Enjoy your stylish business and campus life with BIZCAM
1월 | 수행
1주차(01.04~01.10) | 아이템, 무기 교체 패턴 구현
2주차(01.11~01.17) | 핸드캐논 탄도 제작
3주차(01.18~01.24) | 아군 Ai컨트롤러 제작
4주차(01.25~01.31) | 따라 다니는 아군 AI 제작
Things to do(In Detail 1)
패턴 제작

## Slide 4
나의 역할
현상황분석
개요
계획 수립
Things to do(In Detail)
▼
4
page
가 가 가 가 가나다 ↔
Enjoy your stylish business and campus life with BIZCAM
2월 | 수행
1주차(02.01~02.07) | 키 이동 및 제작된 에셋 적용
2주차(02.08~02.14) | 제작된 다양한 애니메이션 적용 (캐릭터, 몬스터)
3주차(02.15~02.21) | 캐릭터와 몬스터의 상호작용
4주차(02.22~02.28) | 각종 위젯만들기, 아군 ai 설계도 작성
Things to do(In Detail2)
캐릭터, 몬스터 제작

## Slide 5
나의 역할
현상황분석
개요
계획 수립
Things to do(In Detail)
▼
4
page
가 가 가 가 가나다 ↔
Enjoy your stylish business and campus life with BIZCAM
Things to do(In Detail3)
Ai 제작
3월 | 수행
1주차(03.01~03.07) | 캐릭터가 죽고 살아나는 아군Ai 표현
2주차(03.08~03.14) | 캐릭터의 누적데이터 전달
3주차(03.15~03.21) | 아군Ai의 행동패턴 적용 및 몬스터와 상호작용
4주차(03.22~) | 맵 정보를 얻어와 길 찾기 알고리즘을 적용

## Slide 6
나의 역할
현상황분석
개요
계획 수립
Things to do(In Detail)
▼
4
page
가 가 가 가 가나다 ↔
Enjoy your stylish business and campus life with BIZCAM
4월 | 수행
1주차(04.01~04.07) | 맵 이동 시 필요한 기능과 포탈 상호작용 제작
2주차(04.08~04.14) | 장애물이나 특정 행동에 필요한 제작된 이펙트와 애니메이션 적용
3주차(04.15~04.21) | 2인 협력에 관련된 상호작용 제작 (서버)
4주차~5월 중순 | 게임 디버그 및 데모 게임 완성
Things to do(In Detail2)
데모 게임 완성

## Slide 7
졸업작품팀
Enjoy your stylish business and campus life with BIZCAM
Thanks for watching my PPT
▼
3
팀원
박지용 | 게임공학과 2017180013 클라이언트(메인) 담당
박재윤 | 게임공학과 2017182014 그래픽 담당
이준혁 | 게임공학과 2017182033 기획 및 클라이언트(서브) 담당