|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **주차** | 34주차 | **기간** | 08.17~08.23 | **지도교수** | (서명) |
| 이번주 한일 요약 | 재심사를 위한 개선 작업 진행 | | | | |

<상세 수행내용>

서버 관련 오류 수정 작업 진행 시도

리슨 서버로 연결 시 호스트 클라이언트는 조작이 안되는 오류 존재로 해당 오류를 수정하기 전까지 3인으로 테스트 중

기존 몬스터들이 플레이어를 인식하지 못 했던 문제 수정

레벨 이동 시 클라언트 별로 각자 레벨에 진입하던 문제 수정

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **문제점 정리** | - 호스트 클라이언트의 조작 불가 문제 | | |
| **해결방안** | - 2인플레이를 위해 지속적으로 수정 시도, 그러나 해결하지 못했음 | | |
| **다음주차** | 34주차 | **다음기간** | 08.24~08.30 |
| **다음주 할일** | 졸업을 위한 개선 및 완성 작업 진행 | | |
| **지도 교수**  **Comment** |  | | |